ט"ו באדר א' התשע"ט
20 בפברואר 2019

תש 2019-252

הנדון: תת"ל 101ב', M1 זרוע מזרחית– קווי מטרו  במטרופולין תל אביב - סיכום ישיבה עם עיריית הוד השרון שהתקיימה במשרדי הות"ל ביום שלישי, 19.2.19

השתתפו:

נאוה אלינסקי רדאעי - מתכננת הות"ל
ליטל ידין - ראש צוות תכנון , ות"ל
גליה בן שוהם - ראש צוות סביבה, ות"ל 
אייל קליידר - ראש צוות סביבה, ות"ל
לינור לנקין - ראש צוות תכנון, ות"ל
רון רקח - מנהל תחום אנרגיה, ותל
קרן כץ – מנהלת קווי מטרו, נת"ע
דנה ענר – מנהלת מחלקת סטטוטוריקה, נת"ע
דורית גיניאה - מתאמת תכנון, נת"ע
עופר סלעי - מנהל פרויקט M1
ניר ספיר – מנהל פרויקט M1
אריה  צוק - מתכנן , לוי & שטרק מהנדסים יועצים 
אורנה להמן - משרד התחבורה
אמיר כוכבי – ראש עיריית הוד השרון
ורד אליקים פרידמן – מנהלת תכנון עיר, הוד השרון
יואב רוביסה - אדריכל העיר, עיריית הוד השרון
גלית הוד - מ' מח' תחבורה , עיריית הוד השרון
נורית כספית - יועצת תנועה עיריית הוד השרון
סרג'יו וולינסקי - מהנדס, ועדה מקומית הוד השרון
אדר' סיגי בארי - מנהלת אגף פרויקטים לאומיים
גב' עדית קרמר - סגנית מתכנן המחוז (פרוייקטים לאומיים), מחוז מרכז

הרקע לישיבה:

החלטת הממשלה 1838 הורתה למשרד התחבורה להגיש לוועדה לתשתיות לאומיות תכניות לשלושה קווי מטרו במטרופולין תל אביב.

נת"ע נערכה עם צוותי תכנון להתנעת ההליך בות"ל.

בחודש דצמבר 2018 התקיימה ישיבת "קונגרס" ובה נשמעו הערות ראשוניות מצד הרשויות המקומיות וגורמים אחרים.

מטרת הישיבה:

תיאום ציפיות והצגת הערות הוד השרון לקו המטרו המתוכנן בתחומה לצורך טיוב ההליך התכנוני.

מהלך הישיבה:

| תגובת נת"ע | הערות הרשות המקומית | הצגת נת"ע |
| --- | --- | --- |
|  |  | רשת המטרו הכללית |
| קיבלנו את ההצעה ובודקים אותה. עם זאת, מדגישים כי מדובר במטרו ולא בתוואי רק"ל והשירות שלו שונה ולא ניתן לפתל אותו באותה מידה. דופן אחת של דרך הים היא פארק ללא שימושים אינטנסיביים. | ראש העיר, אמיר כוכבי: מאז שהוד השרון הפכה לעיר לא נעשתה חשיבה מעמיקה בנושא תח"צ והמטרו יוכל לחפות על כשלי עבר. התוואי המוצע כיום אינו משרת את העיר ואת התכנון העתידי שלה. כיום יש 65 אלף תושבים ובעתיד תכלול 150 אלף, היקף התעסוקה יגדל מ-300 אלף מ"ר למיליון וחצי מ"ר. סרג'יו וולינסקי: נתוני מודל תל אביב לא משקפים את הפיתוח העתידי של העיר. יואב רוביסה: הציג את ייעודי הקרקע המוצעים ב-2050. תוואי המטרו הוצע עובר באזור של צמודי קרקע, בניה לא רוויה, שלא עתיד לעבור שינוי. מציעים תוואי חלופי דרך רמתיים ובהמשכו תוואי מוצע בתמ"א 48/1 דרך הנופש עם חיבור צפונה לתוואי במש/1. התוואי ישרת את מתחם תע"ש מזרח בדרום-מערב העיר ליד כביש 4, 6000 יח"ד בתמ"א 48/1, אזור תעסוקה של 200 אלף מ"ר, כ-2,000 יח"ד מתוכננות בהר/1302 ומח/263, עוד כ-1,800 יח"ד ו-10,000 מ"ר מסחר ואת מרכז העיר עם 4,500 יח"ד, 90 אלף מ"ר תעסוקה וכ-33 אלף מ"ר מסחר, ומשם צפונה עם חיבור לתחנת הרכב. בחלק הצפוני מדובר בהצעת פשרה, במקור ביקשו להעביר את התוואי עוד יותר מזרחה לתכנית הר/122 שכוללת כ-4,200 יח"ד ועוד כ-360 אלף מ"ר תעסוקה. למעשה התוואי המוצע אמור להוות תחליף לקו הצהוב של הרק"ל שבוטל ותומך בתמ"א 48/1 ובשינויים בהסדרי התנועה הקשורים בה. | הציגו את תוואי M1 – הבהירו כי מדובר עדיין בתוואי הראשוני וכי במקביל התחילו בבדיקה של החלופה המוצעת על ידי העיריה בממשק עם תמ"א 48. |
| מיקום התחנות ייבדק מחדש בהתאם לתוואי החלופי, לרבות חיבור לתחנת הרכבת. | הערה לשקף - באזור תע"ש השרון מקודמת תכנית במחוז ולא תמ"א 48. | הציגו את התחנות לאורכו ממזרח למערב: הוד השרון מרכז- רח הבנים, ההכשרות בדרך הבנים, תע"ש מזרח (הוד השרון), תע"ש מערב (רמת השרון) |

סיכום:

1. באחריות סיגי בארי להעביר השבוע לנת"ע נתונים מעודכנים משוערים בנוגע לתמ"א 48/1.

2. נת"ע תריץ את המודל בהתאם לנתונים הנ"ל ותבצע ניתוח אורבני על בסיסו.

3. תתואם ישיבת עבודה נוספת בפורום הזה בעוד 3 שבועות – באחריות הות"ל.

רישום:

ליטל ידין, ראש צוות תכנון

העתק:

זאב בילסקי – ראש מטה הדיור ויו"ר הות"ל

דלית זילבר – מנכל"ית מינהל התכנון